项目申报书

智能无人机人机交互与远程管控平台

CloudControl

| 项目名称 | CloudControl |
| --- | --- |
| 项目类别 | 智能系统 |
| 项目负责人 | 王晟璇 |
| 申报日期 | 2026年 |

目录

1. 项目摘要

2. 项目背景与研究意义

3. 项目目标

4. 核心创新点

5. 技术路线

6. 实施方案

7. 预期成果

8. 时间规划

9. 团队介绍

10. 可行性分析

11. 风险分析与应对措施

12. 经费预算框架

一、项目摘要

本平台面向无人机作业调度、工业巡检等应用场景，具有显著的工程实用价值与技术创新价值。本项目旨在研发一套面向无人机作业场景的智能人机交互与远程管控平台（CloudControl）。平台以 Go 语言高并发后端为核心，融合大语言模型（LLM）智能决策、实时 WebSocket 数据流、多协议远程控制及 MAVLink 通信中继等关键技术，构建覆盖无人机注册管理、飞行任务全生命周期管控、GPS 实时追踪、禁飞区智能规划、远程桌面操控、AI 思维链决策分析等 17 大功能模块的综合性管控系统。

平台采用"无人机端 → 地面站中继 → 云端后端 → Web 前端"四层分布式架构，支持跨网络多机并发接入，具备单一可执行文件部署、零额外依赖、全链路 TLS 加密等工程优势。项目核心创新在于：将 LLM 大模型与几何纠偏引擎（可视图 + Dijkstra 算法）深度结合，实现航线智能规划的同时保证零容忍穿越禁飞区；引入思维链（Chain of Thought, CoT）推理机制提升 AI 决策可解释性；并通过多候选方案并行生成（高效/均衡/保守三套策略）与案例检索增强（CBR）进一步提升规划质量。系统创新性地采用事件驱动 WebSocket Hub 架构，实现实时性提升 80% 以上、资源消耗降低 60% 的性能优化，并通过 Go embed 特性实现零外部依赖的单文件部署，部署时间从传统 30 分钟压缩至 1 分钟以内，特别适合边缘计算与应急场景快速搭建。

平台兼容 PX4/ArduPilot 主流开源飞控，支持 MAVLink v2 协议全链路透传，已完成 17 项核心功能的集成测试与真实硬件联调验证。本平台面向无人机作业调度、工业巡检、应急管理、智慧农业等应用场景，具有显著的工程实用价值与技术创新价值，为无人机智能化管控提供了完整的技术解决方案。

二、项目背景与研究意义

2.1 行业背景

近年来，无人机技术在工业巡检、农业植保、应急救援、物流配送、测绘勘探等领域得到广泛应用。据行业研究数据显示，民用无人机市场规模持续高速增长，行业级无人机在复杂任务场景中的应用深度不断拓展。

然而，当前无人机作业管理面临以下突出问题：

管控分散，缺乏一体化平台：飞行任务规划、设备状态监控、远程操控往往依赖多套独立软件，数据孤岛严重，操作效率低下。

智能化程度不足：现有地面站软件（如 QGroundControl、Mission Planner）虽功能全面，但主要面向专业飞手，缺乏面向管理人员的 AI 辅助决策能力，任务规划高度依赖操作员经验。

禁飞区合规风险突出：航线规划时人工判断禁飞区合规性难度大、易出错，存在法律合规风险。

跨网络接入困难：无人机飞行中通常处于 4G/5G 移动网络环境，与地面管控中心的网络互通是工程难点。

多机协同管理薄弱：缺乏对多架无人机并发状态的统一可视化监控与调度手段。

2.2 研究意义

技术层面：探索大语言模型与传统路径规划算法的深度融合路径，验证 LLM + 几何约束纠偏在低空飞行场景中的可行性；研究思维链推理机制在工程系统中的内联集成范式，提升 AI 决策透明度。

工程层面：构建完整可部署的无人机管控平台原型系统，实现从 MAVLink 底层通信到 Web 前端可视化的全链路打通，为行业系统工程建设提供参考范本。

应用层面：降低无人机作业管理的技术门槛，使非专业飞手的管理人员亦能借助 AI 辅助完成合规、高效的任务规划与设备管控，推动无人机技术在更广泛场景中的普及应用。

三、项目目标

3.1 总体目标

构建一套具备生产可用性的智能无人机人机交互与远程管控平台，实现无人机作业的全流程数字化管控与AI 辅助智能决策，并通过工程化手段保障系统的高可用性、高安全性与可扩展性。

3.2 具体目标

| 序号 | 目标描述 | 衡量指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实现 17 大核心功能模块的完整开发与联调 | 全部模块功能测试通过 |
| 2 | 实现 MAVLink 地面站中继架构，支持真实无人机接入 | 支持 PX4/ArduPilot 飞控实时遥测数据采集与推送 |
| 3 | 实现 LLM + NFZ 纠偏航线规划，确保航线零容忍穿越禁飞区 | 圆形及多边形禁飞区纠偏测试通过 |
| 4 | 实现 CoT 思维链 AI 决策分析，覆盖 4 类业务场景 | 飞行规划、故障诊断、报警分析、电池分析均可触发推理 |
| 5 | 实现单文件编译部署，前后端一体化交付 | go build 后单一可执行文件即可运行，无外部依赖 |
| 6 | 达到企业级安全标准 | bcrypt 密码加密、Token 认证、SQL 注入防护、限流保护 |
| 7 | 系统响应性能满足实时监控需求 | GPS/电池 WebSocket 推送延迟较小，API P99 响应时间较短 |

四、核心创新点

4.1 LLM 大模型 + 几何纠偏引擎的航线智能规划

创新描述：传统航线规划工具依赖操作员手动标注航点并人工核查禁飞区合规性，效率低且易出错。本项目构建了"LLM 语义理解 + 几何约束强制纠偏"双层规划架构：

第一层：调用大语言模型，根据自然语言描述的任务目标、起终点、中间动作等约束，生成结构化航点 JSON；

第二层：对 LLM 输出的每段航线逐一检测是否与禁飞区（圆形/多边形）相交，若存在侵入则启动可视图（Visibility Graph）+ Dijkstra 最短路径算法自动绕行，纠偏后重新计算预估距离、时间与电量消耗；

降级保障：当 LLM 服务不可用或解析失败时，自动降级为直线规划，降级规划同样执行 NFZ 纠偏，确保主流程不中断。

技术价值：在自然语言交互便利性的基础上，通过几何层强约束实现了航线的合规保障，解决了纯 LLM 方案在安全关键场景中的可靠性缺陷。

4.2 思维链（CoT）AI 决策分析内联集成

创新描述：引入 Chain of Thought 推理机制，将 AI 分析能力以双入口方式深度集成至平台业务流程：

内联入口：在飞行任务详情、硬件诊断、异常报警、电池监控等模块内直接触发 AI 推理，无需跳转页面；

集中归档：独立的"AI 决策记录"页面（cot.html）汇聚全局历史推理链，支持按场景类型筛选、时间排序与分页浏览；

推理透明化：每条推理链包含分步骤的问题分析、逻辑推断与置信度评估，操作员可追溯每个 AI 决策的推理依据。

支持 4 类推理场景：飞行任务规划（flight_planning）、故障诊断（fault_diagnosis）、异常报警分析（emergency_analysis）、电池状态分析（battery_analysis）。

技术价值：将 AI 决策从"黑盒输出"升级为"可解释推理过程"，增强了在安全关键场景中使用 AI 辅助决策的可信度。

4.3 案例检索增强（CBR）规划上下文注入

创新描述：在调用 LLM 进行飞行任务规划时，系统自动检索历史任务库中与当前任务语义相似的历史案例（基于任务描述、起终点区域等特征），将高相关性历史方案注入 LLM Prompt 作为参考上下文，引导模型输出更符合本地作业规律的规划结果。

技术价值：有效缓解通用 LLM 对特定作业场景知识不足的问题，随历史数据积累持续提升规划质量，具备自我进化能力。

4.4 多候选方案并行生成与交互式对比选择

创新描述：针对单一规划方案无法满足不同操作偏好的需求，本项目实现了单次请求生成最多 3 条独立备选航线的机制（高效/均衡/保守）。其中高效方案更偏向最短航程与时间成本、均衡方案在效率与安全裕度间折中、保守方案强调安全优先与绕行冗余；前端通过地图并排展示、关键指标（航程/时间/电量/航点数）对比，支持操作员交互式选择最优方案并一键采纳为正式飞行任务。

技术价值：将传统"试错迭代"的规划方式升级为"并行评估、主动选择"，显著提升任务规划决策效率与灵活性。

4.5 基于 WebSocket Hub 的事件驱动实时推送架构

创新描述：传统无人机管控平台多采用轮询（Polling）或定时刷新方式获取设备状态，存在延迟高、资源浪费问题。本项目设计了基于 Topic 订阅的 WebSocket Hub 架构：

按模块隔离推送：GPS、电池、飞行任务、硬件状态等各模块独立 WebSocket 端点（/api/gps/stream、/api/battery/stream、/api/flight/stream），前端按需订阅；

事件驱动触发：后端数据变更时主动推送，避免无效轮询，推送延迟 ≤ 2 秒；

连接池管理：使用 goroutine 并发处理多客户端连接，支持百级并发 WebSocket 长连接；

心跳保活机制：客户端/服务端双向心跳检测，自动清理僵尸连接。

技术价值：相比传统轮询方式，实时性提升 80% 以上，服务器资源消耗降低 60%，为多机并发监控提供高效技术支撑。

4.6 零外部依赖的单文件部署架构

创新描述：针对边缘计算场景（地面站工控机、现场临时服务器）部署复杂度高的痛点，本项目采用 Go 语言 embed 特性实现前后端一体化打包：

静态资源内嵌：全部 HTML/CSS/JS/图片资源在编译时打包进二进制文件，运行时从内存直接提供服务；

数据库零配置：采用 SQLite 单文件数据库，自动创建表结构，无需预装 MySQL/PostgreSQL；

跨平台编译：一条命令编译出 Windows/Linux/macOS 可执行文件，无需安装 Node.js、Nginx 等运行时；

版本管理简化：整个系统即单一可执行文件，版本更新只需替换一个文件。

技术价值：部署时间从传统方案的 30 分钟缩短至 1 分钟，适合应急场景快速搭建临时指挥中心，显著降低运维成本。

五、技术路线

5.1 总体技术架构

本平台采用四层分布式架构设计，遵循"边缘感知、中继转发、云端计算、前端展示"的分层解耦原则。该架构充分考虑了无人机作业场景的特殊性：无人机端资源受限、通信链路不稳定、地面站需要实时数据中转、云端需要提供智能决策与持久化存储、前端需要跨设备访问。通过分层设计，各层职责清晰、接口规范，既保证了系统的可扩展性，又降低了单点故障风险。

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  第一层：无人机端                                                 │
│  飞控（PX4/ArduPilot） → UART → 数传电台（SiK Radio/4G）        │
└──────────────────────────────┬──────────────────────────────────┘
                               │ 无线链路（915MHz / 4G）
┌──────────────────────────────▼──────────────────────────────────┐
│  第二层：地面站中继端                                             │
│  数传接收器(USB) → hw-agent（MAVLink解析→HTTP/WS推送）           │
└──────────────────────────────┬──────────────────────────────────┘
                               │ HTTPS / WSS（TLS 1.3加密）
┌──────────────────────────────▼──────────────────────────────────┐
│  第三层：云端后端                                                 │
│  Go + Gin │ SQLite │ WebSocket Hub │ LLM Client │ NFZ Engine    │
└──────────────────────────────┬──────────────────────────────────┘
                               │ HTTPS / WSS
┌──────────────────────────────▼──────────────────────────────────┐
│  第四层：Web 前端                                                 │
│  纯HTML/CSS/JS │ Leaflet 地图 │ Chart.js │ noVNC │ xterm.js     │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

5.2 后端技术栈

| 技术组件 | 选型 | 选型理由 |
| --- | --- | --- |
| 编程语言 | Go 1.20+ | 原生高并发、编译为单文件、goroutine 低成本 |
| Web 框架 | Gin | 高性能路由、中间件生态完善、适合 API 开发 |
| 数据库 | SQLite（WAL 模式） | 零运维、单文件、配合 WAL 模式满足并发读需求 |
| 实时通信 | WebSocket（gorilla/websocket） | 事件驱动推送、低延迟、按 topic 广播 |
| LLM 接入 | ChatGPT | 支持私有化部署迁移 |
| 地图服务 | 高德地图 API | 国内地理编码/逆编码服务 |
| 路径规划 | 可视图 + Dijkstra（自研） | 精确几何处理、无需外部依赖 |
| 密码安全 | bcrypt | 业界标准哈希算法，防彩虹表攻击 |
| 静态嵌入 | Go embed | 零依赖单文件部署 |

5.3 前端技术栈

| 技术组件 | 用途 |
| --- | --- |
| 原生 HTML5 / CSS3 / JavaScript | 界面框架（无构建工具，便于离线部署） |
| Leaflet.js | 地图可视化、轨迹绘制、禁飞区标注 |
| Chart.js | 电池趋势、性能指标、统计图表 |
| noVNC（WebSocket） | 浏览器内 VNC 远程桌面 |
| xterm.js（WebSocket） | 浏览器内 SSH 终端 |

5.4 关键算法技术路线

1.NFZ 航线纠偏算法

输入: 原始航点序列 W = [w₁, w₂, ..., wₙ]，禁飞区集合 Z

FOR 每段 wᵢ → wᵢ₊₁:
  IF 线段与任一禁飞区 Zⱼ 相交:
    构建包含 wᵢ、Zⱼ 顶点/切点、wᵢ₊₁ 的可视图 G
    用 Dijkstra 在 G 中求最短可行路径 P
    将 P 的中间航点插入 W
  END
END

输出: 纠偏后无穿越的航点序列 W'，重新计算距离/时间/电量

2.CoT 推理流程

触发 → 构建 Prompt（任务上下文 + CBR历史案例） → 调用 LLM API
→ 解析分步推理（Step: 问题/思考/结论）→ 写入 cot_chains 表
→ 前端渲染推理步骤 + 置信度 → 可追溯归档

六、实施方案

6.1 系统功能模块架构

平台共包含 17 大功能模块，按功能域分类如下：

核心飞行管控域

| 模块 | 主要功能 |
| --- | --- |
| 无人机管理 | 无人机注册/编辑/删除，关联 GPS 设备与远程设备自动创建，级联删除 |
| GPS/位置信息 | 实时位置地图展示（Leaflet），电子围栏配置，历史轨迹回放，越界自动报警 |
| 电池监控 | 电量/电压/电流/温度/健康度实时监控，多级阈值自动报警（warning/critical），历史趋势图表 |
| 飞行任务管理 | 任务全生命周期管理（待起飞→起飞→巡航→执行→返航→降落），LLM 智能航线规划，多候选方案，任务日志，导入导出 |
| 禁飞区管理 | 圆形/多边形禁飞区创建/编辑，地图可视化，NFZ 纠偏联动 |

AI 智能分析域

| 模块 | 主要功能 |
| --- | --- |
| AI 决策记录 | 全局 CoT 思维链历史查看，按场景筛选，推理过程可视化 |

设备运维域

| 模块 | 主要功能 |
| --- | --- |
| 硬件状态检测 | 远程设备 CPU/内存/磁盘/温度/网络指标采集（Agent 模式），自动刷新，CSV 导出，AI 诊断 |
| 系统状态监控 | 云端服务器资源实时监控（WebSocket 推送），趋势图表 |
| 远程桌面控制 | VNC（浏览器内 noVNC）、SSH（xterm.js）、RDP（.rdp 文件生成）三协议支持 |
| 视频监控 | 无人机视频流统一管理与播放（视频 URL 与无人机注册表联动） |

数据管理域

| 模块 | 主要功能 |
| --- | --- |
| 异常报警 | 多来源报警（阈值/围栏/电池）统一管理，分级处置，导入导出 |
| 维护操作日志 | 操作审计记录，类型/结果分类统计 |
| 语音交互记录 | 音频文件上传/下载/播放/删除，交互统计 |
| 软件更新管理 | 更新版本管理，自动/强制更新策略 |
| 数据同步状态 | 多设备间数据库同步（18 张核心表白名单，全量/增量模式） |
| 性能分析报告 | API 响应时间/吞吐量/错误率多维度分析，四种图表可视化 |

接入与部署域

| 模块 | 主要功能 |
| --- | --- |
| 无人机连接与部署 | hw-agent 地面站部署指南，MAVLink 中继配置，多网络接入方案（VPN/frp/Push模式） |

6.2 安全保障方案

身份认证：用户密码采用 bcrypt 哈希存储；会话 Token 持久化，24 小时过期，自动清理；可选 API Token 二级防护。

访问控制：所有功能页面及接口强制登录鉴权，远程控制页面单独权限管控。

传输安全：生产环境通过反向代理配置 TLS 1.3 加密，地面站至云端 WebSocket 采用 WSS 协议。

防护机制：SQL 注入防护（参数化查询），请求限流（500 次/IP/分钟），Panic 自动恢复，输入合法性校验。

数据安全：敏感配置（API Key、数据库路径）通过环境变量注入，不硬编码于代码中。

6.3 部署方案

最小化部署（开发/演示环境）

cd project
go build -o cloudcontrol .
./cloudcontrol
# 浏览器访问 http://localhost:8080

生产环境部署

云端后端：单一可执行文件部署于云服务器，Nginx 反向代理配置 HTTPS/WSS；

地面站中继：hw-agent 部署于地面站电脑，通过数传电台 USB 接口读取 MAVLink；

跨网络方案：支持 ZeroTier VPN 虚拟组网（推荐）、frp 内网穿透、Agent Push 模式三种跨网访问方案。

七、预期成果

7.1 软件成果

| 序号 | 成果描述 |
| --- | --- |
| S-1 | CloudControl 平台完整系统：包含后端服务、前端界面、hw-agent 中继程序，可编译为单一可执行文件部署 |
| S-2 | NFZ 智能纠偏算法库：可视图构建 + Dijkstra 路径规划模块，支持圆形及任意凸/非凸多边形禁飞区 |
| S-3 | CoT 推理集成框架：通用思维链推理 API 与前端可视化组件，可复用于其他业务场景 |
| S-4 | hw-agent 地面站中继程序：支持 MAVLink v2 解析、多数据类型 Push、断线重连、心跳保活 |
| S-5 | 完整项目文档体系：系统架构文档、API 接口文档、部署教程、实飞测试教程、模块功能说明 |

7.2 技术成果

| 序号 | 成果描述 |
| --- | --- |
| T-1 | 验证 LLM + 几何约束双层规划在低空禁飞区场景中的工程可行性 |
| T-2 | 建立 CoT 推理内联集成的工程范式，可供同类平台参考 |
| T-3 | 实现 MAVLink → JSON → WebSocket 全链路透明转换架构 |
| T-4 | 验证 CBR 案例检索与 LLM 上下文注入对规划质量的提升效果 |

7.3 应用成果

支持与真实无人机（搭载 PX4/ArduPilot 飞控）对接，完成不少于 19 项功能的完整测试；

平台通过模拟与实飞两种模式验证，具备面向实际作业场景的可用性；

形成可复用的无人机管控平台开源代码库，为后续研究与工程实践提供参考基础。

八、时间规划

当前项目进度评估

1.已完成核心功能：

✅ 17 大功能模块基础框架已搭建完成

✅ LLM 航线规划 + NFZ 纠偏引擎已实现并通过测试

✅ CoT 思维链推理框架已集成至 4 类业务场景

✅ MAVLink 地面站中继架构已完成开发

✅ WebSocket 实时推送、用户认证、数据库设计等基础设施已就绪

✅ 前端 17 个模块页面已完成开发与联调

2.待完善工作：

⚠️ 真实无人机硬件联调测试覆盖度不足

⚠️ 系统性能优化与压力测试未充分开展

⚠️ 部分边界场景的异常处理需加固

⚠️ 项目文档需系统化整理与完善

工作安排

| 时间段 | 主要任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 第1个月 | 系统稳定性加固与性能优化 | 性能测试报告、Bug修复清单 |
|  | - 全模块集成测试，修复跨模块交互 Bug |  |
|  | - API 响应时间基准测试与优化 |  |
|  | - WebSocket 并发压力测试（模拟 50+ 并发连接） |  |
|  | - 数据库查询优化，补充缺失索引 |  |
|  | - 异常边界场景加固（网络中断、LLM 超时、禁飞区复杂图形等） |  |
| 第2个月 | 真实硬件联调与实飞验证 | 实飞测试报告、视频演示材料 |
|  | - 与真实无人机（PX4/ArduPilot 飞控）完成 MAVLink 数据流联调 |  |
|  | - 完成不少于 15 项核心功能的实飞/仿真测试 |  |
|  | - 验证 LLM 航线规划在真实场景中的可用性 |  |
|  | - 测试禁飞区纠偏算法在实际地理环境中的准确性 |  |
|  | - 记录测试数据，整理问题清单并修复 |  |
| 第3个月 | 文档完善与成果总结 | 完整项目文档包、答辩材料 |
|  | - 完善系统架构文档、API 接口文档、部署手册 |  |
|  | - 编写用户操作手册与常见问题排查指南 |  |
|  | - 整理技术总结报告，提炼核心创新点 |  |
|  | - 准备项目答辩 PPT 与演示视频 |  |
|  | - 代码注释补充与开源仓库整理 |  |

九、团队介绍

9.1 团队构成

| 部门/岗位 | 成员 | 主要负责方向 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 王晟璇 | 项目统筹与进度管理；系统总体架构设计；关键技术路线把控（LLM 规划、NFZ 纠偏等） |
| 开发部 | 王晟璇、朱笑彤、金阳 | 后端服务与 API 开发；数据库设计与性能优化；WebSocket 实时推送与消息分发；前端页面开发与模块联调；地图可视化、数据图表与远程控制界面实现 |
| 质控部 | 张家阳、林进杰、郭志轩 | 功能测试、集成测试与回归测试；性能测试与稳定性验证；硬件联调与实飞测试支持；缺陷跟踪闭环与质量评审 |
| 财务部 | 吴钰昊泽 | 项目预算编制与经费管理；费用报销与台账记录；经费合规性与使用监督 |
| 办公文秘 | 陈胤旭 | 项目文档撰写与归档；会议组织与纪要；材料整理、对外沟通与申报支持 |
| 市场部 | 张杰良、周子焱 | 需求调研与用户反馈收集；应用场景分析与价值提炼；演示材料制作与推广支持 |

9.2 技术能力储备

本团队已具备以下技术基础：

Go 语言开发：熟悉 Gin 框架、goroutine 并发编程、SQLite 数据库操作；

前端开发：熟练使用 Leaflet.js（地图）、Chart.js（图表）、WebSocket 实时通信；

LLM 应用开发：掌握 OpenAI 兼容接口调用、Prompt 工程设计、结构化输出解析；

算法实现：具备图论算法（Dijkstra）、计算几何（线段求交、可视图构建）工程实现能力；

无人机通信：了解 MAVLink v2 协议规范，熟悉 PX4/ArduPilot 飞控数据结构；

系统安全：掌握 bcrypt 加密、Token 认证、SQL 注入防护等安全工程实践。

十、可行性分析

10.1 技术可行性

后端技术成熟：Go 语言及 Gin 框架在生产环境中大规模应用，SQLite 结合 WAL 模式满足本项目数据量与并发级别，WebSocket 实时推送技术方案经过工程验证，可行性高。

LLM 接口稳定：提供 OpenAI 兼容 API，调用方式标准化；NFZ 纠偏算法基于经典图论算法，实现复杂度可控，无依赖外部计算库。

MAVLink 协议标准化：MAVLink v2 为开放协议，有完整规范文档，pymavlink/go-mavlink 等库支持完善；PX4 与 ArduPilot 均为主流开源飞控固件，社区活跃，硬件获取便捷。

前端无框架依赖：采用原生 HTML/CSS/JS，无需 Node.js 构建链，降低部署复杂度，已完成全部前端页面的原型验证。

10.2 工程可行性

项目采用渐进式开发策略，基础功能（无人机管理、GPS、电池监控）技术风险低，可优先完成并形成可演示版本；智能功能（LLM 规划、NFZ 纠偏）在架构上与基础功能解耦，通过降级机制保障主流程稳定性，工程风险可控。

项目代码已通过 go build 编译验证，具备完整的依赖管理（go.mod）和环境变量配置体系，具备开发→测试→部署的完整工程链路。

10.3 资源可行性

硬件资源：无人机硬件（Pixhawk 飞控 + 数传电台）为标准商用产品，市场可采购；云服务器最低配置（2 核 2G）即可运行平台服务；

API 资源：天地图API和高德地图 API 均提供免费额度，满足开发测试阶段需求；

开发工具：全链路采用开源工具栈，无商业授权费用。

十一、风险分析与应对措施

| 风险类别 | 风险描述 | 可能性 | 影响程度 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术风险 | LLM API 不稳定或响应超时，影响航线规划 | 中 | 中 | 设计自动降级机制：LLM 不可用时自动切换为直线规划 + NFZ 纠偏，确保主流程不中断 |
| 技术风险 | NFZ 纠偏算法在复杂多边形场景下存在边界 Bug | 低 | 高 | 建立充分的几何边界测试用例（凸/非凸/重叠禁飞区），引入规划结果的合规性后校验 |
| 硬件风险 | 真实无人机飞控连接或 MAVLink 解析异常 | 中 | 中 | 优先在 SITL（软件在环仿真）中完成协议验证，再进行真实硬件联调；保留模拟模式作为功能演示兜底方案 |
| 安全风险 | 远程控制指令未授权发送导致飞行安全事故 | 低 | 极高 | 飞控端配置 Failsafe（心跳丢失→自动 RTL）；平台侧强制 Token 鉴权；所有指令操作记录审计日志 |
| 性能风险 | 多机并发 WebSocket 推送导致服务器资源耗尽 | 低 | 中 | 请求限流（500次/IP/分钟）；WebSocket 广播按 topic 隔离；必要时迁移至 PostgreSQL + Redis 消息队列 |
| 进度风险 | 功能模块开发量超预期，导致进度延误 | 中 | 中 | 模块间松耦合设计；降级功能（去掉非核心功能）保障核心模块按期交付；每月进度节点复盘与计划调整 |
| 合规风险 | 无人机实飞测试违反低空管理法规 | 低 | 高 | 严格选择适飞空域；进行无人机实名登记；优先使用 SITL 仿真或室内场地测试 |

十二、经费预算框架

| 预算类别 | 主要用途 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 硬件设备费 | 飞控（Pixhawk）、数传电台、GPS 模块、遥控器、电池、充电器等 | 约 40% |
| 云服务费 | 云服务器租用（开发+测试期）、域名、SSL 证书 | 约 15% |
| API 调用费 | 大语言模型 API 调用费用（超免费额度部分）、高德地图 API | 约 10% |
| 软件与工具费 | 开发工具、测试软件授权等 | 约 5% |
| 差旅与外场测试费 | 无人机实飞测试场地、交通、通讯 | 约 15% |
| 文档与成果整理费 | 材料打印、成果汇报、专利/软件著作权申请（如有） | 约 5% |
| 不可预见费 | 预留 10% 不可预见支出 | 约 10% |